CUENTA PÚBLICA 2014

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2014 el presupuesto pagado de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (API LÁZARO CÁRDENAS) fue de 1,019,432.9 miles de pesos, cifra superior en 9.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en el rubro de Inversión Física (37.9%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación de 22.3%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

    - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 5.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por las siguientes razones:

- Reducción líquida, en el concepto Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales, por la reducción del 5.0% en la partida 12201 Sueldos base para el personal eventual de conformidad al oficio 307-A.-0825 del 14 de marzo de 2014, así como al Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Diciembre de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente, la reducción de recursos fue autorizada en el MAPE con números de folio 2014-9-J3A-4 de fecha 22 de agosto de 2014; 2014-9-J3A-10 del 28 de noviembre de 2014.

- Reducción líquida por vacancias de 11 plazas permanentes y 2 plazas eventuales del 1 de enero al 31 de octubre de 2014, la reducción de los recursos fue autorizada en el MAPE con número de folio 2014-9-J3A-10 del 28 de noviembre de 2014.

- No se ejerció el presupuesto de la partida Creación de plazas, por falta del oficio de registro de plazas  por parte de la Secretaria de la Función Pública. Haciendo mención que no se disminuyó el presupuesto en esa partida porque la autorización de reembolso se nos informó cuando ya estaba cerrado el módulo del sistema MAPE para adecuaciones presupuestales externas.

- Asimismo en este capítulo se realizó transferencia a la partida presupuestal 12201 Sueldos base al personal eventual del capítulo de Servicios Generales de la partida 39202 Otros impuestos y derechos, por un monto de 1,592.4 miles de pesos que derivado del constante crecimiento en las operaciones de carga, actividades sustantivas se autorizaron 14 plazas, de las cuales 9 son de nivel 11 operativas; 4 plazas más de mandos medios y 1 plaza de técnico portuario nivel 8, esto a fin de apoyar las operaciones de esta entidad y enfrentar los retos y metas planteadas en su estrategia institucional. Movimiento previamente autorizado con oficios 307-A.-3162 de fecha 24/09/2014 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, fue autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folio número 2014-9-J3A-10 de fecha 28 de noviembre de 2014.

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un ejercicio presupuestario menor en 26.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:

    - En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio de 50.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:

- Este rubro se redujo en 5,603.4 miles de pesos, de los cuales corresponden a traspaso compensados a Inversión Física a la partida 62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, para varios proyectos de obra. Movimiento registrado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-13 del 19 de diciembre de 2014.

- Ahorros obtenidos en las licitaciones de adquisición de materiales y útiles de oficina; accesorios para equipo de cómputo; material eléctrico y electrónico; refacciones y accesorios de cómputo y para maquinaria y equipo.

    - El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró un menor ejercicio de 25.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:

- Reducción por traspaso compensado de la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, por 49,000.0 miles de pesos, a Inversión Física, capítulo 6000 Obra Pública, a las partidas 62601 Otras construcciones de ingeniería civil y obra pesada y 62602 Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas. Movimiento registrado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-1 del 20 de febrero de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de las partidas 32503 Arrendamiento de Vehículos terrestre, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para servicios  y 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, por 6,320.0 miles de pesos, al Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, a las partidas 51101 Mobiliario y 54104 Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Administrativos: Movimiento autorizado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-3 del 1 de agosto de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de la partida 39202 por 800.0 miles de pesos, a la partida 54103 del Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles para la adquisición por sustitución de 2 camionetas Pick Up de reposición para actividades operativas: Movimiento autorizado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-8- del 4 de noviembre de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de la partida 39202 Otros Impuestos y Derechos por 1,592.4 miles de pesos, al Capítulo de Servicios Personales, a la partida 12201 Sueldos Base al Personal Eventual. Movimiento autorizado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-10 del 28 de noviembre de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de varias partidas de este Capítulo, por un monto de 50,160.9 miles de pesos, al Capítulo 6000 Obra Pública, para diferentes proyectos de las partidas 62301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones, 62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada y 62602 Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas. movimiento autorizado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-13 del 19 de diciembre de 2014.

- En el rubro de Otros de Corriente, se observó un ejercicio presupuestario de 8,908.1 miles de pesos, corresponden al resultado neto de las operaciones ajenas principalmente es por IVA pagado, ISPT, 10.0% sobre honorarios, entre otros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión fue mayor en 37.9% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:

    - En Inversión Física el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 37.9% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica los siguientes elementos:

- En Inversión Pública se observó, un mayor ejercicio de 36.5% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la reprogramación de ejecución de los proyectos, motivado principalmente por una mayor captación de ingresos a los originalmente programados, así como a los traspaso compensados de Gastos de Operación, como se describe a continuación:

- Proyecto de Prolongación del Canal Suroeste en Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con clave de cartera número 0909J3A0002.- Se realizó la construcción de 362,500 m3 aproximadamente de dragado para llevar a la cota -17.00 metros referido a N.B.M.I. en el canal suroeste y con ello garantizar el arribo de buques de mayor calado. Dando suficiencia al proyecto, traspaso compensado de gastos de operación. Movimiento autorizado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-13 del 19 de diciembre de 2014.

- Proyecto de Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera número 1309J3A0003.- Se dio inicio con los trabajos correspondientes a la construcción de Aduana 2da. Etapa conformada en 13,274.00 m2, los cuales, se integran por 11,022.00 m2 de patio y 2,252.00 m2 de andén, la obra se edifica a base de concreto y acero, estructura metálica con cubierta de lámina ternium cimentada sobre zapatas de concreto, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas, CCTV y, señalamiento vertical y horizontal. Dando suficiencia a este proyecto con recursos propios excedentes, los cuales fueron autorizados con folio de dictaminación de MINEX número 2014-9-J3A-51, del 01 de septiembre de 2014 y 2014-9-J3A-75, del 27 de octubre de 2014 y adecuación en el MAPE con folio núm. 2014-9-J3A-10, del 28 de noviembre de 2014; así como ampliación por traspaso compensado de gastos de operación, registrado con adecuación autorizada en MAPE con folio núm. 2014-9-J3A-13, del 19 de diciembre de 2014.

- Proyecto Ampliación de Canales y Dársenas en el puerto de lázaro Cárdenas, con clave de cartera número1209J3A0001.- Se realizó el dragado de 6,000,000.00 m3 aproximadamente de material (TIPO “A”, “B”, “C” Y/O “D”) en el canal de acceso y dársena principal en una cota de -19.00 m. con una ampliación en el ancho de la plantilla del canal de acceso de 200 m. y taludes 3:1, así como, en el canal y dársena comercial en una cota de -17.00 m con un ampliación en su diámetro de 700 m. hacia el lado noreste; el canal oriente, así como, el canal y dársena norte se dragó para llegar a la cota -17.00 metros referido a N.B.M.I.; dando suficiencia a este proyecto  con recursos propios excedentes, los cuales fueron autorizados con folio de dictaminación de MINEX número 2014-9-J3A-51, del 01 de septiembre de 2014 y 2014-9-J3A-75, del 27 de octubre de 2014 y adecuación en MAPE con folio núm. 2014-9-J3A-10, del 28 de noviembre de 2014.

- Proyecto Oficinas Administrativas API y Construcción de Centro de Negocios en la Isla del Cayacal, con clave de cartera número 0409J3A0004.- Se realizó la construcción de un conjunto arquitectónico desarrollado en una superficie de 3 hectáreas en las cuales, se construyó el centro de negocios con 32 módulos para autoridades y servidores portuarios, salas de convenciones, zona de exposición, sanitarios, auditorio, cafetería, cuarto de máquinas, cuarto de mantenimiento, bodegas, subestación eléctrica, todos estos espacios distribuidos en 3 niveles, adjunto a este volumen se edificó las oficinas administrativas API distribuidas en 4 niveles con pasillos de comunicación, elevadores y escaleras de emergencia, en su exterior se construyó una explanada cívica, accesos peatonales y vehiculares, almacén, estacionamientos con techumbres, áreas verdes y andadores peatonales. La construcción se realizó con cimentación, columnas, muros y losas tanto de entrepiso como de azotea de concreto armado, concreto arquitectónico, muros divisorios de tablaroca y falsos plafones, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, cctv, aire acondicionado; en sus servicios exteriores se construyó la red de alumbrado, drenaje y aguas pluviales; se instalaron plantas de tratamiento de aguas negras y planta potabilizadora.  Se dio suficiencia presupuestal a este proyecto con adecuación de recursos propios, mediante traspaso compensado del capítulo de Servicios Generales de la partida 35101, los cuales fueron autorizados con folio de adecuación de MAPE núm. 2014-9-J3A-1, del 20 de febrero de 2014;  así mismo se realizó traspaso compensado de gasto de operación, con folio de adecuación autorizada en MAPE con folio 2014-9-J3A-3, 01 de agosto de 2014.

- Adicionalmente estos proyectos se complementaron con ingresos propios excedentes, obtenidos al cierre del ejercicio 2014, mismos que no fue posible su dictaminación en el MINEX de la  SHCP, debido a las fechas de cierre autorizadas por dicha Secretaría.

- El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles fue mayor en 100% con relación al presupuesto aprobado, debido a la adquisición de mobiliario, y vehículos, adquisición de mobiliario para las nuevas instalaciones, así como la adquisición por sustitución de 2 camionetas Pick UP para actividades operativas de la entidad, respectivamente.

    - En el rubro de Otros de Inversión, se observó un ejercicio presupuestario de 126.9 miles de pesos, corresponden al 2.0% para capacitación que se retiene a las empresas constructoras con quienes la entidad licitó proyectos de obra, mismos que se enteraron a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 la API LÁZARO CÁRDENAS ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Transporte.

    - La finalidad Desarrollo Económico representó el 99.8% del ejercicio presupuestario total del Ramo, y presentó un crecimiento de 9.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la API Lázaro Cárdenas.

- A través de la función Transporte se erogó el 99.8 % del total, en tanto que la función de Coordinación de Política de Gobierno participó en un 0.2%, respectivamente.

- Mediante la función Transporte, la API Lázaro Cárdenas realizó los proyectos de Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas; Protección de márgenes playeras y en canales de navegación; Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial; Aduana en el puerto de  Lázaro Cárdenas; Construcción Centro unificado para la protección marítima y portuaria (CUMAR); Oficinas administrativas API y construcción de centro de negocios  en la isla del Cayacal en el puerto de Lázaro Cárdenas; Reubicación de líneas de transmisión Eléctrica en la isla del Cayacal en el puerto de Lázaro Cárdenas; Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común; Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario; Construcción de centro de control de emergencias; Programa de mantenimiento 2014.

- En esta función API LÁZARO CÁRDENAS amplio y mejoro la infraestructura de puertos a través de la realización de obras de ingeniería principalmente Prolongación del canal suroeste en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la construcción de 362,500 m3 de aproximadamente de dragado para llegar a la cota -17.00 metros referido a N.B.M.I., en el canal suroeste y con ello garantizar el arribo de buques de mayor calado.

    - La finalidad Gobierno representó el 0.2% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró una disminución de 27.4%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:

- A través de la función de Coordinación de la Política de Gobierno, se erogó el 0.2% del ejercicio presupuestario de la finalidad Gobierno, con una disminución de 27.4% respecto al presupuesto aprobado.

- O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno se realizó traspaso compensado de la partida 33104 Otras asesorías para la operación de programas, a la partida 33501 de estudios e investigaciones del programa E008 y a la partida 62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada del programa K004, para la implementación y certificación de la norma OSHA 18001 y del programa de autogestión de la STPS. Movimiento autorizado en el MAPE con folio número 2014-9-J3A-3 del 1 de agosto de 2014 y 2014-9-J3A-13 del 19 de diciembre de 2014, respectivamente.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, la API LÁZARO CÁRDENAS contó con 6 programas presupuestarios.

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la API LÁZARO CÁRDENAS a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

| Programas Presupuestarios de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa Presupuestario API LÁZARO CÁRDENAS (PEF 2014) | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  | Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes |
|  | Metas y objetivos | Estrategia transversal |  |
| E008 Operación de infraestructura marítima-portuaria | 4. México Próspero | 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. | 2. Contar con servicio logístico de transporte oportuno, eficiente y seguro que incremente la competitividad y productividad de las actividades económicas. |
| K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos. | 4. México Próspero | 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. | 1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social |
| K027 Mantenimiento de infraestructura | 4. México Próspero | 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. | 1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social |
| M001 Actividades de Apoyo Administrativo | 4. México Próspero | 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. | 2. Contar con servicio logístico de transporte oportuno, eficiente y seguro que incremente la competitividad y productividad de las actividades económicas. |
| O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno | 4. México Próspero | 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. | 2. Contar con servicio logístico de transporte oportuno, eficiente y seguro que incremente la competitividad y productividad de las actividades económicas. |
| W001 Operaciones Ajenas | 4. México Próspero | 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. | 2. Contar con servicio logístico de transporte oportuno, eficiente y seguro que incremente la competitividad y productividad de las actividades económicas. |
| FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |  |  |  |

Los programas presupuestarios de la API LÁZARO CÁRDENAS con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E008 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO-PORTUARIA

- A través de este Programa, se registró un ejercicio de recursos por 320,207.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 22.4% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, que se explican a continuación:

- Reducción por traspaso compensado de servicios Generales de la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, al capítulo 6000 Obra pública a las partidas 62601 otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, para el proyecto de Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la isla del Cayacal y 62602 Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas, para el programa de mantenimiento 2014. Movimiento autorizado en MAPE con folio número 2014-9-J3A-1 del 20 de febrero de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de servicios generales de las partidas 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos y 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo al capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles a las partidas 51101 Mobiliario y 54104 Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios administrativos. Movimiento autorizado en MAPE con folio número 2014-9-J3A-3 del 1 de agosto de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de la partida 39202 Otros impuestos y derechos al capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, a la partida 54103 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, para la adquisición por sustitución de 2 camionetas Pick Up de reposición para actividades operativas. Movimiento autorizado en MAPE con folio número 2014-9-J3A-8 del 4 de noviembre de 2014.

- Reducción por traspaso compensado de varias partidas de los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios Generales, para el capítulo 6000 Obra pública para diferentes proyectos de las partidas 62301 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones, 62601 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada y 62602 Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obras Pesadas. Movimiento autorizado en MAPE con folio número 2014-9-J3A-13 del 19 de diciembre de 2014.

- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 31.4% del presupuesto total erogado por la API LÁZARO CÁRDENAS durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:

- Cumplimiento de los servicios solicitados.  La API LÁZARO CÁRDENAS continuo brindando atención a usuarios del puerto, el cual observó un cumplimiento de 98.5% respecto a la meta planteada.

- Los resultados del indicador permitieron integrar a distintos actores de la comunidad portuaria como son Autoridades Portuarias, remolcadores, Consignatarios, Prestadores de Servicios, Agentes Navieros, entre otros, los cuales participan en distintos comités que inducen a crear valor en la cadena logística, lo que permite ofrecer condiciones competitivas al mercado, trabajando en estrategias comerciales. Logrando la confianza de las líneas navieras y de los usuarios del puerto.

- Se recibieron 1,457 embarcaciones de las 1,480 programadas y con un movimiento total de carga operada en el ejercicio de 30,220,769 toneladas, por lo que este puerto reafirma el liderazgo en cuanto a manejo de carga comercial registrando crecimiento en el movimiento de carga general, granel agrícola, granel mineral,  movimiento de vehículos registro incremento este año.

- Se cubrieron las necesidades de inversión en el rubro de mantenimiento en patios de almacenamiento de autos; sustitución de sistema eléctrico en patios de almacenamiento; sustitución de cercado por barda en la isla del Cayacal; Mantenimiento en ruta fiscal en las instalaciones del Recinto Portuario, también se instalaron 8,600 metros de fibra óptica creando una ruta alterna para brindar altas disponibilidad de los servicios de red que se ofrecen en el Recinto portuario, como parte del programa de contingencia, con el objeto de dar continuidad a los negocios de las empresas que se encuentran instaladas en el puerto, así como el servicio de circuito cerrado de televisión que utilizan las autoridades portuarias, es importante señalar que se ejercieron con recursos de la entidad, los cuales permitirán garantizar las labores de operación dentro del puerto, cabe mencionar que las reglas de operación del puerto establecen que se debe dar la suficiente comunicación e iluminación para realizar las operaciones al interior del puerto.

- En este contexto, durante 2014 la operación de API LÁZARO CÁRDENAS continuo brindando atención a usuarios del puerto, así como el establecimiento de una ruta de carga comercial lo cual incremento la oportunidad del puerto, lo cual genero necesidad de incrementar la plantilla de personal para hacer frente a dichas necesidades mediante la contratación de personal eventual. Generando mayor eficiencia y agilidad en trámites y servicios.

- Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo de Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, que se encuentran alineados con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

K004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE PUERTOS

- A través de este programa presupuestario, se observó un ejercicio de recursos por 638,459.2 miles de  pesos, cifra 30.0% superior al presupuesto aprobado, el cual considera los movimientos compensados y ampliaciones líquidas que se explican de la siguiente manera:

- El proyecto Ampliación de canales y Dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera número 1209J3A0001; Protección de Márgenes Playeras y en Canales de Navegación, con clave de cartera número 0309J3A0002; Construcción de Vialidad Periférica Norte e Infraestructura Vial, con clave de cartera número 0209J3A0001; Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera número 1309J3A0003; Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), con clave de cartera número 1409J3A0001; Oficinas Administrativas API y Construcción de Centro de Negocios en la Isla del Cayacal, con clave de cartera número 0409J3A0004; Reubicación de Líneas de Transmisión Eléctrica, en la Isla del Cayacal, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera número 0509J3A0004; Prolongación del Canal Suroeste en Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con clave de cartera número 0909J3A0002; Construcción de Vialidad Secundaria y Patios de Uso Común, con clave de cartera número 0809J3A0002; Drenajes Sanitarios y Pluviales en el Recinto Portuario, con clave de cartera número 0809J3A0003; Construcción de Centro de Control de Emergencias, con clave de cartera número 0309J3A0018.

- El mayor ejercicio referido de cubrió con recursos propios excedentes los cuales fueron autorizados con folio de dictaminación de MINEX número 2014-9-J-A-51 del 01 de septiembre de 2014 y 2014-9-J3A-75 del 27 de octubre de 2014. Movimiento autorizado en MAPE con folio número 2014-9-J3A-10 del 28 de noviembre de 2014, así como por ingresos obtenidos al final del ejercicio, mismos que no fueron dictaminados debido al cierre de los sistemas MINEX y MAPE de la SHCP.

- El ejercicio de los recursos del programa presupuestario representó el 62.6% del presupuesto total erogado por la API LÁZARO CÁRDENAS durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el  indicador de proyectos de inversión:

- El proyecto de Reubicación de Líneas de Transmisión Eléctrica en la Isla del Cayacal en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera núm. 0509J3A0004.- Se formalizo el convenio con CFE de quien dependen las líneas eléctricas y quien procedió con la ejecución de los trabajos de reubicación de 1.5 km de líneas eléctricas de alta tensión a sub-transmisión subterránea.

- El proyecto de Construcción de Vialidad Periférica Norte e Infraestructura Vial, con clave de cartera núm. 0209J3A0001.- se construyó la vialidad periférica norte para unir ruta fiscal en la Isla del Cayacal de 2Km de longitud, de los cuales 200 m. están conformados por 4 carriles de circulación y camellón central, y 1,800 m. con 12 m. de ancho para formar dos carriles de circulación, la estructura se conformó por una capa de sub-base, base y carpeta asfáltica de 4 cm. De espesor sí mismo, se desmantelaron canalizaciones y registros de fibra óptica y media tensión, se construyeron guarniciones, red y cableado de alumbrado, banco de ductos y canalizaciones de media y fibra óptica.

- El proyecto Construcción de Vialidades Secundarias y Patios de Uso Común, con clave de cartera número 0209J3A0001, Se realizó la construcción de 1.72 km de longitud, 12 metros de ancho conformados por dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho y 2.50 metros de acotamiento en cada sentido de la vialidad de acceso al recinto fiscalizado estratégico, los trabajos consistieron en el mejoramiento de la capa de base existente, la compactación hasta alcanzar el nivel de proyecto, riego de impregnación y tendido de carpeta asfáltica de 4 cm. De espesor.

- El proyecto Protección de Márgenes Playeras y en Canales de Navegación, con clave de cartera núm. 0309J3A0002.- Se realizó la construcción a base de roca, conformada por tres capas, la primera denominada núcleo con roca de 20 kilos a 1.0 tonelada, la segunda se denomina como secundaria con roca de 1 a 3 toneladas, tercer capa es la coraza a base de roca de 3 a 5 toneladas. Se realizó la construcción de 286.50 mil. De protección playera en la Isla de En medio frente a las oficinas de FERTINAL, sobre el eje de la estructura existente, así mismo se reparó la escollera sur junto con el morro en un tramo de 90.00 ml., de la misma manera se construyeron 75.00 ml. De protección playera en la inmediaciones de la Torre de Control de Tráfico Marítimo.

- El proyecto de Construcción de Centro de Control de Emergencias, con clave de cartera núm. 0309J3A0018.- los trabajos consistieron en la construcción de un área para entrenamiento acuático con dimensiones de 25x12.5 m. con concreto armado, acabados en azulejo veneciano y todos los accesorios para el entrenamiento acuático, se construyó un módulo de baños y vestidores con regaderas interiores y exteriores colocación de lockers, bancas de acero, así como un cuarto de máquinas y un cuarto de servicio. Se construyó un área de usos múltiples a base de cubierta autosoportante de lámina de acero con lamina traslucida con columnas tipo OC-1ª, tubo estructural A-50 de 10” y fabricación de pergolado a base de PTR en acero A-36, construcción de banquetas, guarniciones y bordillos de concreto, así como, el suministro e instalación de equipados de acondicionamiento físico, arreglo en jardinería con el suministro de tierra y pasto.

- El proyecto de Drenajes Sanitarios y Pluviales en el Recinto Portuario, con clave de cartera núm. 0809J3A0003.- los trabajos consistieron en la construcción de 1.6 km de drenaje pluvial, a base de tubería PAD, de los cuales se suministraron y colocaron 243 ml. De 8x, 150.00 ml. De 12x, 378.00 ml. De 15x, 240.00 ml. De 18”, 360.00 ml. De 24x, 270.00 ml. De 36”, considerando la construcción de 46 registros de concreto armado de diferentes dimensiones y reubicación de 7 registros de concreto.

- El proyecto Ampliación de Canales y Dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera núm. 1209J3A0001.- Se realizó el dragado de 6,000,000.00 m3 aproximadamente de material (TIPO “A”, “B”,”C” Y/O “D”)en el canal de acceso y dársena principal en una cota de -19.00 m. con una ampliación en el ancho de la plantilla del canal de acceso de 200 m. y taludes 3:1, así como, en el canal y dársena comercial en una cota de -17.00 m con un ampliación en su diámetro de 700 m. hacia el lado noreste; el canal oriente, así como, el canal y dársena norte se dragó para llegar a la cota -17.00 metros referido a N.B.M.I..

- El proyecto Oficinas Administrativas API y Construcción de Centro de Negocios en la Isla del Cayacal, con clave de cartera núm. 0409J3A0004.- Se realizó la construcción de un conjunto arquitectónico desarrollado en una superficie de 3 hectáreas en las cuales, se construyó el centro de negocios de 32 módulos para autoridades y servidores portuarios, salas de convenciones, zona de exposición, sanitarios, auditorio, cafetería, cuarto de máquinas, cuarto de mantenimiento, bodegas, subestación eléctrica, todos estos espacios distribuidos en 3 niveles, adjunto a este volumen se edificó las oficinas administrativas API distribuidas en 4 niveles con pasillos de comunicación, elevadores y escaleras de emergencia, en su exterior se construyó una explanada cívica, accesos peatonales y vehiculares, almacén, estacionamientos con techumbres, áreas verdes y andadores peatonales. La construcción de realizó con cimentación, columnas, muros y losas tanto de entrepiso como de azotea de concreto armado, concreto arquitectónico, muros divisores de tablaroca y falsos plafones, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, CCTV, aire acondicionado; en sus servicios exteriores se construyó la red de alumbrado, drenaje y aguas pluviales; se instalaron plantas de tratamiento de aguas negras y planta potabilizadora.

- El proyecto de Prolongación del Canal Suroeste en Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, clave de cartera núm. 0909J3A0002.- Se dio inicio con la construcción de 362,500 m3 aproximadamente de dragado para llegar a la cota -17.00 metros referido a N.B.M.I. en el canal suroeste y con ello garantizar el arribo de buques de mayor calado.

- El proyecto de Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con clave de cartera núm. 1309J3A000.- Se dio inicio con los trabajos correspondientes a la construcción de Aduana 2da. Etapa conformada en 13,274.00 m2, los cuales, se integran por 11,022.00 m2 de patio y 2,252.00 m2 de andén, la obra se edifica a base de concreto y acero, estructura metálica con cubierta de lámina ternium cimentada sobre zapata de concreto, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas, CCTV y señalamiento vertical y horizontal.

- El proyecto de Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), con clave de cartera núm. 1409J3A0001.- Se origina con la construcción de un conjunto de edificaciones e instalaciones desarrolladas en un polígono de 1.57 hectáreas que dan lugar a las oficinas centrales del CUMAR de dos niveles, alojamiento de dos niveles, comedor, helipuerto y áreas exteriores (circulaciones peatonales, vehiculares y áreas verdes).

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- A través de este programa presupuestario, se observó un ejercicio de recursos por 31,925.6 miles de  pesos, cifra 100.0% superior al presupuesto aprobado, el cual considera los movimientos compensados y ampliaciones líquidas que se explican de la siguiente manera:

- El programa de mantenimiento 2014, con clave de cartera núm. 1309J3A0002, fueron cubiertos con recursos del programa E008, del rubro de gastos de operación, autorizados en MAPE con folio número 2014-9-J3A-1 del 20 de febrero de 2014 y 2014-9-J3A-13 del 19 de diciembre de 2014. Así mismo complementándolo con recursos propios excedentes, los cuales fueron autorizados con folio de dictaminación de MINEX número 2014-9-J3A-51 del 01 de noviembre de 2014, 2014-9-J3A-75 del 27 de octubre de 2014, y autorización en MAPE con folio número 2014-9-J3A-10 del 28 de noviembre de 2014.

- El ejercicio de los recursos del programa presupuestario representó el 3.1% del presupuesto total erogado por la API LÁZARO CÁRDENAS durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el  indicador de programa de mantenimiento de inversión:

- El programa de Mantenimiento 2014, con clave de cartera núm. 1309J3A0002.- Se realizaron trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, pasos a desnivel, puente, vías férreas, patios, bardas, señalamiento marítimo, plantas de tratamiento, plantas de emergencia, mantenimiento a la red contra incendios, áreas ecológicas, así como a instalaciones de la aduana, equipos de revisión no intrusiva (rayos gama) y mantenimiento a oficinas.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69. Último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Informamos que no se tuvo contratación por honorarios en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas en 2014.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |
| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios |  | Remuneraciones |  |  |
|  | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables |  |
|  |  |  |  | Efectivo | Especie |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) |  |  |  |  |  |
| Dirección General | 1,436,045.40 | 2,310,354.12 | 1,649,132.17 | 194,153.07 |  |
| Gerente | 575,684.28 | 1,144,254.72 | 4,866,849.44 | 400,711.70 |  |
| Subgerente | 402,444.72 | 478,909.20 | 7,000,264.99 | 506,365.90 |  |
| Jefatura de Departamento | 265,839.48 | 574,691.16 | 9,611,205.58 | 674,079.31 |  |
| Operativo |  |  |  |  |  |
| Base |  |  |  |  |  |
| Confianza | 82,624.80 | 214,724.76 | 8,493,741.73 | 441,000.00 |  |
| Categorías |  |  |  |  |  |
| Eventuales | 214,724.76 | 673,550.52 | 2,678,846.48 | 274,375.62 |  |
| FUENTE: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |