ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el presupuesto pagado de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.  fue de 350,724.4 miles de pesos, un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 0.8%. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto en los rubros de Inversión Física (99.2%) y Servicios Personales (9.7%).

Gasto Corriente

- El Gasto Corriente pagado fue menor al presupuesto aprobado en 24.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En Servicios Personales se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 9.7%, que se explica principalmente porque el presupuesto original asignado a servicios personales fue menor y no cubría el total de la plantilla de personal y durante el ejercicio se tuvieron ocupadas todas las plazas tanto de mando como operativas.

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 24.4%, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:

- En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 18.6%, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para proporcionar recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario del capítulo de Servicios Generales.

- En Servicios Generales se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 24.5%, que se explica principalmente por las adecuaciones internas y externas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas del capítulo 6000 para los proyectos de dragado de mantenimiento, desarrollo de infraestructura y construcción de la Bodega No.8.

- En Subsidios no se asignaron recursos en el presupuesto.

- En Otros de Corriente se observó un gasto pagado menor respecto al presupuesto aprobado en 632.4%. Esta variación se explica principalmente por el Impuesto al Valor Agregado cobrado por el incremento en los ingresos generados en la operación del puerto y el menor Impuesto al Valor Agregado pagado por los egresos de la Entidad.

Gasto de Inversión

- En Gasto de Inversión se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 101.0%, variación que se explica a continuación:

- En Inversión Física el ejercicio del presupuesto mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 99.2%, variación que se explica a continuación:

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó 1,126.8 miles de pesos para la adquisición equipo para la protección contra amenazas a la red; servidor contra virus, autenticación de usuarios y aplicaciones WEB.

- En Inversión Pública, se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 97.6%, variación que se explica principalmente por la obtención de ingresos excedentes durante el ejercicio con los que se realizaron mayores obras, así como la transferencia de recursos del capítulo de servicios generales para el mantenimiento de infraestructura en lo que respecta al dragado de mantenimiento.

- En Otros de Inversión Física, el importe de -1,213.2 miles de pesos corresponde al rubro de las operaciones ajenas recuperables.

- Los rubros de Subsidios y Otros de Inversión no tuvieron asignación de recursos.

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

- Durante 2017 la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Transporte.

- La finalidad de Desarrollo Económico concentró el 99.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 0.8%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos de la entidad para atender las actividades fundamentales de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

- A través de la función de Transporte se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

- Mediante esta función se realizaron la adquisición de equipo para la protección contra amenazas a la red; servidor contra virus, autenticación de usuarios y aplicaciones WEB., Construcción de la bodega No. 8, Desarrollo de infraestructura en la Laguna Pajaritos y el dragado de mantenimiento. Se ejerció el presupuesto pagado mediante programas presupuestarios dentro de los que destacan:

    - E008 Operación de Infraestructura Marítimo-portuaria. En este programa se erogaron 193,266.6 miles de pesos, lo que representó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 24.2%, debido a la transferencia de recursos de este programa presupuestario al K027 Mantenimiento de infraestructura. Asimismo se llevó a cabo el mantenimiento a la red hidráulica: mantenimiento y rehabilitación de vías férreas; mantenimiento mediante señalamiento horizontal y vertical frente a bodega No. 2 rampas y accesos, bodegas No. 5, 6 y 7, en Av. Quetzalcóatl y en escolleras lado Coatzacoalcos y lado Allende; mantenimiento y adecuación de muelle para atraque de embarcaciones, mantenimiento y rehabilitación a pararrayos en los recintos portuarios de Coatzacoalcos y Pajaritos; rehabilitación de bitas en muelles de cabotaje 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ubicados del cadenamiento 0+000 al 1+954 y mantenimiento y sustitución de 30 defensas en muelles en el recinto portuario Coatzacoalcos y Pajaritos; rehabilitación de losas de concreto en Av. Quetzalcóatl, Av. Tláloc y patio de contenedores; modernización de las bodegas 1, 4, 5, 6 y 7; mantenimiento y rehabilitación de la portada norte; rehabilitación de tapas de concreto hidráulico y rejillas de acero para drenaje pluvial; mantenimiento a instalaciones eléctricas; rehabilitación de transformadores y acometida eléctrica en edificios;   desazolve y limpieza de registros, drenes, alcantarillas y canales del recinto portuario Coatzacoalcos, entre otros.

    - K004 Proyectos de construcción de Puertos. A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 90,921.1 miles de pesos, representado un 29.9% de gasto pagado mayor al presupuesto aprobado. La diferencia total de los recursos erogados y el presupuesto aprobado fue cubierta con fundamento en lo establecido en los artículos 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 19 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 114 fracción I, y III incisos a) y b) de su Reglamento, en relación con la erogación con cargo a ingresos excedentes del periodo de enero a octubre del presente ejercicio, por la cantidad de 8,779.4 miles de pesos, mismos que fueron dictaminados por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al folio 2017-9-J3F-87 de fecha 31 de octubre de 2017 y 2017-9-J3F-124 de fecha 28 de noviembre de 2017, se autorizó la justificación del gasto adicional y la propuesta de modificación al rubro del gasto del flujo de efectivo determinada por el titular de la Entidad, los cuales fueron destinados únicamente para inversión física para la continuación de la construcción de la Bodega No. 8, se realizó la gestión necesaria por parte de la Entidad en tiempo y forma, sin embargo no fue autorizado por la DGPYP (Dirección General de Programación y Presupuesto) la adecuación presupuestaria; también se realizaron otros proyectos como la continuación del Desarrollo de Infraestructura Pajaritos Etapa 2 donde se concluyeron la construcción del terraplén para patio de contenedores, construcción de terraplenes y accesos, construcción de las Bodegas 3 y 4 para granel agrícola y mineral, inicio de la construcción drenaje y subdrenaje, despalme y colocación material petro en patio a cielo abierto segunda etapa, adecuación y rehabilitación de explanada para estacionamiento de tráiler, adecuación de muro de retención a base de gaviones para terraplenes de accesos, reforzamiento de infraestructura alojada en zona pantanosa para la bodega No. 4.

    - K027 Mantenimiento de infraestructura. A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 47,425.6 miles de pesos. Este programa no tuvo asignación presupuestal de inicio por lo que se le asignó suficiencia a través de una transferencia de recursos del programa presupuestario E008 para mantener el canal principal de navegación con plantilla de 100 metros y una profundidad mínima de menos 14 metros, hasta la dársena de Recinto Portuario Pajaritos, así como canal de acceso a los muelles del Recinto Portuario Coatzacoalcos; por lo anterior, como cada año, fue necesario contratar los trabajos de “Dragado de mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos, ciclo 2016-2017” con la finalidad de cumplir con nuestras Objetivos y Metas.

- Contrataciones por Honorarios

- En En lo que corresponde a lo establecido en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la API Coatzacoalcos, S.A. de C.V., se informa que no se llevó a cabo ninguna contratación de honorarios con cargo al presupuesto de Servicios Personales.

- Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| (Pesos) |  |  |  |  |  |
| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios |  | Remuneraciones |  |  |
|  | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables |  |
|  |  |  |  | Efectivo | Especie |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) |  |  |  |  |  |
| Dirección General | 1,073,035.8 | 1,073,035.8 | 1,314,832.2 | 143,599.5 |  |
| Dirección Técnica |  |  |  |  |  |
| Dirección de Área | 502,743.1 | 502,743.1 | 2,676,813.5 | 294,565.4 |  |
| Subdirección de Área | 361,665.4 | 427,085.2 | 4,323,592.8 | 475,765.3 |  |
| Jefatura de Departamento | 285,148.4 | 285,148.4 | 4,309,972.6 | 515,239.8 |  |
| Enlace (grupo P o equivalente) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Operativo |  |  |  |  |  |
| Base |  |  |  |  |  |
| Confianza | 75,575.5 | 193,816.7 | 7,139,614.2 | 892,617.5 |  |
| FUENTE: Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V. |  |  |  |  |  |

La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del 
Desempeño.