ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

I.	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2022 el presupuesto pagado de Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. (ASIPONA Altamira) fue de 917,392.2 miles de pesos, cifra inferior en 30.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (20.5%) e Inversión Física (56.8%).

GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente pagado observó una variación menor de 20.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En Servicios Personales se registró un mayor gasto pagado de 10.1% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:

- La variación principal se tiene por el pago de liquidaciones, aguinaldo por gratificación de fin de año y presiones de gasto en las partidas de aportaciones de IMSS, INFONAVIT y SAR, así como en la partida de compensación garantizada.

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado menor en 20.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado inferior en 64.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a economías en las adquisiciones de materiales de administración, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, y dar cumplimiento a los lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal.

- El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 19.5% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados y economías en la contratación de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, arrendamientos, servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos, así como en servicios de asesoría y estudios, entre otros.

- En Subsidios no se presupuestaron recursos originalmente.

- En Otros de Corriente se observó un gasto pagado menor en 334.1% respecto al presupuesto aprobado de - 6,724.4 miles de pesos, debido a que en esta partida están consideradas las Operaciones ajenas por cuenta de terceros por -14,219.1 miles de pesos.

Pensiones y Jubilaciones

No se presupuestaron recursos originalmente.

Gasto de Inversión

El Gasto de Inversión pagado fue menor en 56.8% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En Inversión Física el gasto pagado fue inferior en 56.8% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos originalmente.

- En Inversión Pública se erogó un gasto menor de 56.8%, en virtud de que en la inversión pública se presentó un menor ejercicio del gasto por 204.1 millones de pesos, esto debido a: Reforzamiento de muros en paso superior vehicular Km 30+800 la variación presentada se debe a la ampliación del plazo de ejecución de la obra de rehabilitación de laterales y la gestión de validación de la segunda etapa del proyecto por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ; dragado de construcción (Profundización) en el Puerto de Altamira 2019-2023 la desviación se presenta debido al proceso de autorización para la modificación del calendario de inversión del proyecto; obras de protección al litoral costero, etapa 1, la diferencia ocurre por el proceso de autorización para la modificación del calendario de inversión del proyecto y no fue posible contratar los trabajos debido a que durante el último trimestre se realizó la licitación de los trabajos de las obras de protección el cual se declaró desierto por incumplimiento en los requerimientos establecidos en las bases de licitación por los participantes; y vías férreas de enlace e intercambio, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, no se efectuó erogación de recurso presupuestal debido al proceso de autorización de los proyectos de cruce con diferentes usuarios en el trazo de la vía.

- En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos originalmente.

- En los rubros de Subsidios y Otros de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente.

- II.	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática/

Durante 2022 ASIPONA Altamira ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Transporte.

- La finalidad Gobierno concentró el 0.4% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró un incremento de 11.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de ASIPONA Altamira.

- A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

- Los recursos ejercidos en esta función son los derivados del Programa Presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” que coadyuvó en el desarrollo de ASIPONA Altamira en el cumplimiento de la normatividad vigente, la ejecución de los programas de auditoría del Órgano Interno de Control y la atención de quejas y denuncias.

- La finalidad Desarrollo Económico concentró el 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto menor en 30.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la ASIPONA Altamira.

- A través de la Función Transporte se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

- Mediante esta función la ASIPONA Altamira realizó las siguientes acciones: Reforzamiento de muros en paso superior vehicular Km 30+800 la variación presentada se debe a la ampliación del plazo de ejecución de la obra de rehabilitación de laterales y la gestión de validación de la segunda etapa del proyecto por la SICT; dragado de construcción (Profundización) en el Puerto de Altamira 2019-2023 la desviación se presenta debido al proceso de autorización para la modificación del calendario de inversión del proyecto; obras de protección al litoral costero, etapa 1, la diferencia ocurre por el proceso de autorización para la modificación del calendario de inversión del proyecto y no fue posible contratar los trabajos debido a que durante el último trimestre se realizó la licitación de los trabajos de las obras de protección el cual se declaró desierto por incumplimiento en los requerimientos establecidos en las bases de licitación por los participantes; y vías férreas de enlace e intercambio, en el puerto de Altamira,  Tamaulipas, no se efectuó erogación de recurso presupuestal debido al proceso de autorización de los proyectos de cruce con diferentes usuarios en el trazo de la vía.

III.	CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2022 ASIPONA Altamira no realizó contrataciones por honorarios.

| CONTRATACIONES POR HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V. (Pesos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado1/ |
|  | Total | 0 | 0 |
| J2Y | Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. | 0 | 0 |
| 1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas. FUENTE: Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira S.A. de C.V. |  |  |  |

IV.	Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V. (Pesos) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios 1/ |  | Remuneraciones 2/ |  |  |
|  | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables |  |
|  |  |  |  | Efectivo | Especie |
| Total |  |  | 49,297,867.0 |  |  |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) |  |  | 31,713,444.0 |  |  |
| Dirección General | 1,656,336.0 | 1,656,336.0 | 1,885,171.0 |  |  |
| Gerente | 736,944.0 | 819,024.0 | 7,812,464.0 |  |  |
| Subgerente | 515,724.0 | 599,040.0 | 8,978,728.0 |  |  |
| Jefatura de Departamento | 349,368.0 | 431,580.0 | 13,037,081.0 |  |  |
| Enlace (grupo P o equivalente) |  |  |  |  |  |
| Operativo |  |  | 17,584,423.0 |  |  |
| Base |  |  |  |  |  |
| Confianza | 115,643.0 | 287,742.0 | 17,584,423.0 |  |  |
| 1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado. 2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal. FUENTE: Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |

/	La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.